|  |
| --- |
| **大庆市人民医院10kv高压**  **变电所设备安装项目监理服务招标公告** |
| **一、项目基本概况** 　（一）.项目名称：大庆市人民医院10kv高压变电所设备安装项目监理服务  （二）.监理范围：负责施工图纸的交底会审、施工阶段一直到保修阶段的质量监督、设计变更管理、进度控制、材料管理、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督检查以及施工各方关系协调及协助业主进行投资控制、合同管理等。  （三）.招标方式：竞争性谈判  （四）.采购预算：8万元（人民币） **二、服务时间及服务地点** 　（一）.服务时间：工期：2022年6月15日至2022年7月20日  （二）.服务地点：大庆市人民医院（大庆市妇幼保健院）  **三、监理工作要求：**  （一）、监理工作总则  1.监理工作须符合国家、地方关于监理工作相关要求。  2.监理必须按本合同和业主现场的要求对本工程项目的质量、进度、投资、安全、文明施工管理、信息资料等方面进行全面监理。  3.监理人员应熟悉施工规范和验收标准，掌握监理人员应具备的知识，熟悉本项 目的有关合同和图纸，熟悉工程实际施工情况，保持廉洁公正。  4.必须严格按照国家规范和标准、监理条例、合同条款，对本工程的施工质量进 行检查和验收，负责监督各施工单位按施工图、设计变更及业主书面指令施工。  5.按业主要求进行关键工序检查验收、竣工验收和移交等。  6.监理应按照规范要求，组织相关施工单位对所有工程，进行100％细部检查，发现问题及时督促整改，并且做好每一处的检查和整改记录。必须配合业主工作，包括监理内部资料，并对检查出的问题进行督促整改，检查验收。  7.检查和督促各施工单位及时整理各项资料，避免影响档案验收的顺利完成。  8.现场监理人员在监理过程中必须按照事前控制的原则，提前熟悉图纸，并认真校对核查图纸；  9.监理在保修期间内负责工程的回访及维修工作的管理与监督；  10.可根据市场形势调整总工期，投标单位须承诺不提出任何索赔。  （二）、施工阶段监理  1.监理公司根据业主现场工程部和监理合同的要求及时组建监理机构，全面开展以质量、进度、投资、安全控制以及合同管理、信息管理、现场协调为重点的监理工作，帮助现场工程部最终实现产品。  2.签发开工、停工、复工令； 审核承建商质量管理体系和安全管理体系；督促承建商依法办理劳动用工保险；审核施工方案、施工进度计划、物料进场计划、劳动力计划、资金使用计划； 按监理合同、国家和地方有关工程技术规范、标准检查承建商执行情况，协调有关各方的关系； 严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量，对进场材料做好见证取样。及时签署监理资料。组织隐蔽工程的检查验收，分部分项工程的中间验收，工程竣工初验； 负责竣工阶段监理资料、施工资料归档。  **三、人员要求**  供应商拟派驻本项目的监理组织机构组成人员最低配备标准2人（其中：总监理工程师（代表）不少于1人、监理工程师（员）不少于1人，），须全员驻场。  (一).投标人须按上述人员设置要求提供详细的人员对应明细表，加盖供应商公章或项目专用章。  （二）.总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责监理及相关服务合同的履行；总监理工程师代表，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的监理工程师。加盖供应商公章或项目专用章。  (三).采购人为供应商提供必要的办公场所，供应商驻现场人员的食宿及生活用品自理。  **四、投标人报名资格要求：**  （一）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  （二）.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。  （三）.提供本项目投标监理公司有效的企业法人营业执照；  （四）.投标人具有中华人民共和国监理业从业相关资质  （五）.企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；  （六）.不接受联合体投标；  （七）.在经营活动中没有重大违法记录；  （八）.法律、行政法规规定的其他条件。  **五、付款方式** 　 项目验收合格后付合同全款。  **六、投标文件说明：** 　 （一）.投标书应为胶装、标明目录页码，**应包含有关投标人资格要求证明材料**等。  （二）.投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。  （三）.标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。  （四）.标书封面须有以下内容  1.投标公司全称及正本或副本标识  2.投标公司联系人及联系方式  （五）.投标文件包含项目：  1.提供有效的营业执照副本（加盖公章）  2.法定代表人身份证（法定代表人参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书，法定代表人身份证及授权代表身份证。否则投标无效。（加盖公章）  3.报价明细单（加盖公章）  4.提供本单位的依法缴纳社会保障资金证明及授权代表社保证明材料。（加盖公章）  5.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务及公司的主要业绩也请列出）。（加盖公章）  6.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）。  7.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。  8.服务方案（保险服务承诺、质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章）  9.清晰详细的承保方案。  10.评标需要的其它材料。  **七、投标要求：**  (一).中标单位接到中标通知后必须在三个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标，我院有权确定第二中标单位。 　 （二）.投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。 　 （三）.中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。  **八、报名的时间、地点及开标时间、地点**  （一）.报名时间：2022年6月6日到2022年6月8日，上午8至11时，下午13时至16时.  （二). 报名地点：大庆市人民医院北院后勤楼二楼总务科。  （三）.开标时间：2022年6月9日上午9时  （四）.开标地点：大庆市人民医院北院机关楼三楼会议室。  **九、联系方式** 　　详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路241号 　　邮 编：163316　联系人：王巍：联系电话：13504676698 |