- 药剂科煎药室及蒸馏水室改造工程评标打分表

- 供应商：

- 报价得分（满分30分）

| 序号 | 评审要素 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价方式 | 报价得分 | 最低报价为基准值，报价分计算=（基准值/商务报价）×30，本项满分30分。 | 30 |  |

（2）资质业绩得分（满分20分）

| 序号 | 评审要素 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质及企业实力 | 企业资质和企业实力 | 在满足基本资质要求下，如投标企业具有建筑总承包二级及以上资质得5分。 近三年（2020年5月1日-2022年5月1日）投标企业如完成类似的工程项目施工类业务，每提供一份业绩得5分，本项最多得15分；（以委托合同一份业绩）。 | 20 |  |

- （3）技术评价得分（满分40分）

| 序号 | 评审要素 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评审（施工组织设计） | 工程概况 | 投标企业对工程概况掌握完全，考虑周到，针对特殊施工及特殊环境能与甲方积极沟通并提出建设性意见。此项满分5分。 | 5 |  |
| 2 |  | 施工方案 | 施工方案与施工技术措施严密、完整、科学，健全的施工、技术、安全、质量、造价、资料管理组织，机构设置合理（附带人员证书），对医院特殊施工环境有可行性的施工方案及措施，满分10 分，思路单一针对性不强扣 3-8 分。 | 10 |  |
| 3 |  | 施工进度保证及措施 | 施工单位的施工时间由建设单位协调的时间为准，施工不得影响医院的正常诊疗秩序（施工单位以保证书形式上报无此内容扣5分）。保证工期措施切实可行，如针对性不强扣1-2分。无此内容扣5分。 | 10 |  |
| 4 |  | 工程结算 | 有满足要求的造价人员，有完善的保障工程结算及时的管理办法。管理办法不够完善扣 1-3分，无此内容不得分。 | 5 |  |
| 5 |  | 可行的应急措施方案 | 有具体完整的应急措施和救援方案，措施齐全、可行（含防雨、防火、防触电、防坠落等），满分5分 | 5 |  |
| 6 |  | 特殊环境施工方案 | 考虑到施工环境的特殊性，能够应对此特殊环境所造成的影响，对此特殊环境具有有效的应对措施及施工方案，可得10分，此项最高得10分。 | 10 |  |
| 7 |  | 主要经济技术指标 | 施工单位必须有文明施工的具体措施，要求针对性强，切实可行，措施不完善扣 1-2 分，无此内容扣3分。有工人工资发放的保证措施，公司签字盖章的保证书，无此内容扣2分。 | 5 |  |

总分100分，按综合得分平均值分数从高到低排名，最高者为第一中标候选人。

供应商综合得分：                                    评委签名：